Ek-4

PROJE  MALİYETİ 10 MİLYON TL VE ÜZERİNDEKİ

KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ  İÇİN

FİZİBİLİTE  RAPORU  FORMATI

A. YÖNETİCİ ÖZETİ (Proje ile ilgili bilgilerin ve fizibilite etüdü bulgularının özeti)

B. ANA RAPOR

  - İÇİNDEKİLER (içindekiler, tablo ve şekil listesi ile kısaltmalar)

  - GİRİŞ (raporun amacı, kapsamı ve organizasyonu, çalışma yöntemi, bulguların özeti, sonuçlar ve öneriler)

  - PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI (projenin adı, amacı, türü, teknik içeriği, bileşenleri, büyüklüğü, uygulama süresi, uygulama yeri veya alanı, proje çıktıları, ana girdileri, hedef aldığı kitle ve/veya bölge, proje sahibi kuruluş ve yasal statüsü, yürütücü kuruluş)

  - PROJENİN ARKA PLANI

    - Sosyo-ekonomik  Durum (genel, sektörel ve/veya bölgesel)

    - Sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlar

    - Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat  (teşvik ve YİD mevzuatı gibi)

    - Proje Fikrinin Kaynağı ve Uygunluğu

      - Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına (politika, plan ve programlar) Uygunluğu

      - Projenin Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projelerle İlişkisi

      - Projenin diğer kurum projeleri ile ilişkisi

        - Proje ile eşzamanlı götürülmesi gereken diğer kurum projeleri

        - Projede başka kurum projesi ile fiziki çakışma oluşmamasına yönelik tedbirler

      - Projenin İdarenin Stratejik Planı ve Performans Programına Uygunluğu

      - Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı

      - Projeyle İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt, Araştırma ve Diğer Çalışmalar

  - PROJENİN GEREKÇESİ

    - Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Talep Analizi

      - Talebi  belirleyen temel nedenler  ve göstergeler

      - Talebin geçmişteki büyüme eğilimi

      - Mevcut talep düzeyi hakkında bilgiler

      - Mevcut kapasite ve geçmiş yıllar kapasite kullanım oranları

    - Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talebin  Tahmini

      - Bölgenin ekonomik büyüme senaryosu (hedef ve stratejiler) ve talep tahminleri ile ilişkisi

      - Talebin gelecekteki gelişim potansiyeli ve talebin tahmini.

      - Talep tahminlerine  temel teşkil eden varsayımlar, çalışmalar ve kullanılan yöntemler  (basit ekstrapolasyon, model vb.)

  - MAL VE/VEYA  HİZMETLERİN  SATIŞ-ÜRETİM PROGRAMI

    - Satış Programı

    - Üretim Programı

    - Pazarlama Stratejisi (fiyatlandırma, tanıtım ve dağıtım)

  - PROJE YERİ/UYGULAMA ALANI

    - Fiziksel ve coğrafi özellikler

- Coğrafi yerleşim

- İklim (yağış oranı, nem, sıcaklık, rüzgar vb.)

- Toprak ve arazi yapısı ile ilgili bilgiler

    - Bitki örtüsü

    - Su kaynakları

    - Diğer doğal kaynaklar

    - Ekonomik ve Fiziksel Altyapı (hammadde kaynaklarına erişilebilirlik, ulaşım ve haberleşme sistemi, su-elektrik-doğal gaz şebekeleri, arazi kullanımı, yan sanayi, dağıtım ve pazarlama olanakları vb.)

    - Sosyal Altyapı (nüfus, istihdam, gelir dağılımı, sosyal hizmetler, kültürel yapı)

    - Kurumsal Yapılar

    - Çevresel Etkilerin Ön-değerlendirmesi

    - Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti (kamulaştırma bedeli)

  - TEKNİK ANALİZ VE TASARIM

    - Kapasite Analizi ve Seçimi

    - Alternatif Teknolojilerin Analizi ve Teknoloji Seçimi

    - Seçilen Teknolojinin Çevresel Etkileri, Koruma Önlemleri ve  Maliyeti

    - Teknik Tasarım (süreç tasarımı, makine-donanım, inşaat işleri, arazi düzenleme, yerleşim düzeni, iller bazında dağılım vb.)

    - Yatırım Maliyetleri (inşaat, makine-donanım, il bazında dağılımı vb.)

  - PROJE GİRDİLERİ

    - Girdi İhtiyacı (ham ve yardımcı maddeler)

    - Girdi Fiyatları ve  Harcama Tahmini

  - ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI

    - Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi

    - Organizasyon ve Yönetim Giderleri (genel giderler vb.)

    - İnsan gücü İhtiyacı ve Tahmini Giderler

  - PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI

    - Proje Yürütücüsü Kuruluşlar ve Teknik Kapasiteleri

    - Proje Organizasyonu ve Yönetim (karar alma süreci, yapım yöntemi vb.)

    - Proje Uygulama Programı (Termin Planı)

  - İŞLETME DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERİ

    - Üretimin ve/veya Hizmetin Fiyatlandırılması

    - İşletme Gelir ve Giderlerinin Tahmin Edilmesi

  - TOPLAM YATIRIM TUTARI VE YILLARA DAĞILIMI

    - Toplam Yatırım Tutarı (iç ve dış para olarak)

      - Arazi Bedeli (kamulaştırma giderleri)

      - Sabit Sermaye Yatırımı

- Etüt-Proje, Mühendislik ve Kontrollük  Giderleri

- Lisans, Patent, Know-How vb. Giderleri

- Arazi Düzenleme ve Geliştirme Giderleri (peyzaj vb.)

- Hazırlık Yapıları (şantiye vb.)

- İnşaat Giderleri  (toprak işleri, altyapı, üstyapı, sanat yapıları vb.)

- Çevre Koruma Giderleri

- Ulaştırma Tesislerine İlişkin Giderler

- Makine-donanım giderleri

- Taşıma, Sigorta, İthalat ve Gümrükleme  Giderleri

- Montaj Giderleri

- Taşıt Araçları

- Genel Giderler

- İşletmeye Alma Giderleri

- Beklenmeyen Giderler

      - Yatırım Dönemi Faizleri

      - İşletme Sermayesi

    - Yatırımın Yıllara Dağılımı

  - PROJENİN FİNANSMANI

    - Yürütücü ve İşletmeci  Kuruluşların Mali Yapısı

    - Finansman Yöntemi (özkaynak, dış kredi, hibe, YİD vb.)

    - Finansman Kaynakları ve Koşulları

    - Finansman Maliyeti

    - Finansman Planı

  - PROJE ANALİZİ

    - FİNANSAL ANALİZ

      - Finansal Tablolar ve Likidite Analizi

      - İndirgenmiş Nakit Akım Tablosu

      - Finansal Fayda-Maliyet Analizi (NBD, İKO vb.)

      - Devlet Bütçesi Üzerindeki Etkisi

    - EKONOMİK ANALİZ

      - Ekonomik Maliyetler

      - Ekonomik Faydalar

      - Ekonomik Fayda-Maliyet Analizi (ENBD, EİKO vb.)

      - Maliyet Etkinlik Analizi  (karşılaştırmalı birim üretim ve yatırım maliyeti)

      - Projenin Diğer Ekonomik Etkileri (katma değer etkisi vb.)

    - SOSYAL ANALİZ

      - Sosyal Fayda-Maliyet Analizi

      - Sosyo-kültürel Analiz (katılımcılık, cinsiyet etkisi vb.)

      - Projenin Diğer Sosyal Etkileri (istihdama katkı vb.)

    - BÖLGESEL ANALİZ

- Projenin bölgesel düzeydeki doğrudan ve dolaylı etkileri

    - DUYARLILIK ANALİZİ

    - RİSK ANALİZİ

  - EKLER

    - Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu

    - Diğer Destek Etütler (rezerv etüdü, zemin etüdü vb)

Ek-5

FİZİBİLİTE  RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN *

KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ  İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU

- PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ

- Adı:

- Yeri:

- Sektörü:

- Projenin Türü:

- Projeyi Yürütecek Kurum/Kuruluş:

- Projenin Geliştirilmesinden Sorumlu Kişi (adı, görevi, telefonu, e-posta adresi):

- Proje Fikrini Öneren Kurum/Kuruluş (adı, adresi, telefonu ve faksı):

- PROJENİN  GEREKÇESİ,  AMACI VE HEDEFLERİ

- Projenin Gerekçesi (neden ihtiyaç duyulduğu):

- Projenin Hedef Aldığı Kesim ve Etkileyeceği Diğer Taraflar:

- Projenin Genel Amacı:

- Projenin Hedefleri:

- Projenin İstihdama Katkısı:

- PROJE FİKRİNİN KAYNAĞI ve DAYANAKLARI

- Projenin  İlişkili Olduğu ve/veya Dayandığı Plan, Program, İdare Stratejik Planı,  Performans Programı, Proje ve Etütler:

- Proje Fikrinin Geliştirilmesinde Uygulanan Yöntem:

(ihtiyaç analizi, sorun analizi, olanak etüdü-fırsat analizi, diğer)

- Proje İle İlgili Valilik Görüşü

- PROJE İLE İLGİLİ AYRINTILI  BİLGİLER

- Beklenen Sonuçları/Çıktıları:

- Projenin Bileşenleri (Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetler ve Proje Uygulanırken Kullanılacak Yöntem/Yöntemler):

- Girdi İhtiyacı (insan gücü, organizasyon, teknik yardım  vb.)

- Proje Maliyeti (iç  ve dış para olarak):

- Yatırım Sonrası Gelir ve Giderler:

- Öngörülen Finansman Kaynakları (AB hibesi, kurum bütçesi, genel bütçe vb.):

- Projenin Uygulama Planı (başlama-bitiş tarihleri vb.):

- Projenin Dayandığı Varsayımlar ve Karşılaşabileceği Riskler:

- Projenin  Yapılabilirliği ve Sürdürülebilirliği:

EK :  Keşif  Özeti

* Rehberin 27. maddesi kapsamındaki projeler için hazırlanacaktır.

Ek-6

İDARİ HİZMET BİNASI PROJELERİ İÇİN

GEREKÇE RAPORU FORMATI

KURULUŞUN ADI		:

PROJENİN ADI		:

1. 	KURUMSAL BİLGİLER

- Yeni Hizmet Binasını Kullanacak Birim / Birimlerin Organizasyon Yapısı :

- Çalışan Personel Sayısı		:

- Hizmetten Yararlanan Ziyaretçi Sayısı (Günlük ortalama):

- Personel ve Hizmetten Yararlanan Ziyaretçi Sayısında Beklenen Gelişmeler :

2.	KULLANILAN MEVCUT HİZMET BİNASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

- Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü (m2)	:

- Bina Sahiplik Durumu 		: Tahsisli     Kiralık	   Mülkiyet      Diğer:………

- Kiralık İse Yıllık Kira Bedeli		:

- Yapı Cinsi				:

- Bina Kat Adedi			:

- Toplam Kapalı Alan	  (m2)		:

- Toplam Ofis Alanı (m2)		:

- Binanın Yapım Yılı			:

- Son 10 Yılda Yapılan Onarımların Yılları ve Maliyetleri	:

- Yıllık Ortalama İşletme Giderleri (Elektrik, Su, Isınma vb.) 	:

- Tahliye Sonrası Arsa ve Binanın Değerlendirilme Şekli (Kiralık Değilse) :

3.	YAPIMI/ KAMULAŞTIRILMASI PLANLANAN YENİ BİNA İLE İLGİLİ BİLGİLER

- ARSA

- Arsanın Seçiminde Dikkate Alınan Hususlar :

- Arsanın Yüzölçümü	 (m2)	:

- Arsanın Yeri / Konumu	:

(İl, İlçe, Mahalle, Şehir İçi, Şehir Dışı  vs.)

- Arsanın Temin Edilme Yolu(1):

- Arsanın Kamulaştırma Maliyeti (Varsa):

- Şehir İmar Planına Uygunluğu :

- Ulaşım İmkanları		:

- Altyapı, Peyzaj ve Çevre Düzenleme İhtiyaçları ile Maliyeti	(1):

- Afet Risk Durumu		:

- HİZMET BİNASI

- Toplam Kapalı Alan (m2)	:

- Toplam Ofis Alanı	  (m2)	:

- Yapı Tahmini Maliyeti	:

- Yapı Birim Maliyeti	(TL/m2)	:

- PROJE İÇERİSİNDE YER ALACAK EK TESİSLER

(Eğitim Tesisi, Sosyal Tesis vb.)

- Ek Tesislerin Kullanım Amaçları		:

- Ek Tesislerin Kullanım Alanları ve Maliyeti	:

4.	PROJE	YE YÖNELİK GENEL DEĞERLENDİRME

(Mevcut Hizmet Binasının Yetersiz Kaldığı Hususlar, Kuruluşun Geleceğe Dönük İhtiyaçları, Önerilen Projenin Mevcut ve Gelecekteki İhtiyaçları Karşılama Durumu, vb. Değerlendirmeler)

- PROJENİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

- Proje Toplam Maliyeti (2)	:

(Arsanın kamulaştırılması, bina ve ek tesislerin yapımı, altyapı, peyzaj ve çevre düzenleme işleri)

- Finansman Kaynakları 		: Kurum Bütçesi   Genel Bütçe  Diğer: ….……….

- Projenin Uygulama Planı (Başlama-Bitiş Tarihleri):

- Projenin Geliştirilmesinden Sorumlu Kişi/Kişiler (adı, soyadı, görevi, telefonu, e-posta adresi):

- Projeyi Yürütecek Olan Kuruluş	:

EKLER :

- İhtiyaç Programı(1)

- Keşif Özeti(1)

- Ekspertiz Raporu(3)

- Projeyi Yürütecek Olan Kuruluşun Proje İle İlgili Görüşü (1)(4)

(1) Kamulaştırma tekliflerinde dikkate alınmayacaktır.

(2) Proje Toplam Maliyetine   KDV dahildir.

(3) Kamulaştırma tekliflerinde dikkate alınacaktır.

(4) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya TOKİ tarafından yürütülecek olan projeler için temin edilecektir.

Ek-7

ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI

YAPILABİLİRLİK  RAPORU  FORMATI

  - PROGRAMIN TANIMI VE KAPSAMI

- Programın Adı

- Programın Türü(aşağıdakilerden seçim yapılacak)

- Araştırmacı İnsangücü

- Ar-Ge projesi desteği

- Diğer (Lütfen açıklayınız)

- Programın Bileşenleri

- Uygulama Süresi

- Program Paydaşları

  - Program sahibi kuruluş

  - Hedef kitle ve/veya bölge

  - Diğer paydaşlar

  - Paydaşların görev ve katkıları

  - PROGRAMIN ARKA PLANI

    - Programın Dayandığı Politikalar  Programlar ve Projeler (sektörel ve/veya bölgesel)

    - Kurumsal Yapılar ve Mevzuat  (teşvik, izleme vb.)

    - Programın Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Program ve Projelerle İlişkisi

    - Program Fikrinin Kaynağı

    - Programla İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt, Araştırma ve Diğer Çalışmalar

    - Diğer Ülke Politika ve Programlarıyla Karşılaştırma

  - PROGRAMIN GEREKÇESİ, AMACI VE HEDEFLERİ

- Programın Gerekçesi ( ihtiyaçlar, gelecek öngürüsü, sorunlar vb.)

- Programın Amacı

- Programın Hedefleri (somut ve ölçülebilir)

  - PROGRAMIN UYGULAMA YÖNTEMİ VE ÖNCELİKLERİ

  - PROGRAM YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI

- Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi

- Program Organizasyonu ve Yönetim (karar alma, analiz, önceliklendirme ve seçim süreçleri vb.)

- Uygulama Planı (Termin)

- İzleme ve Değerlendirme Sistemi

  - PROGRAMIN MALİYETİ VE FİNANSMANI

- Öngörülen Toplam Maliyeti

- Öngörülen Harcama Planı

- Programın Finansmanı (Genel Bütçe, AB, vb.)

  - PROGRAMIN ÇIKTILARI ve BEKLENEN ETKİLERİ

- Programın Kısa Vadeli Çıktıları

- Programın Etkileri (orta ve uzun vadedeki ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri)

Ek-8

Devam Etmekte Olan Araştırma - Geliştirme Projeleri Bilgi Formu

Kuruluşun Adı……………………:

Projenin Adı……………………...:

Başlama – Bitiş Tarihleri……….:

Proje Yürütücüsü……………..…:

Proje Kapsamında Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Yapılan tüm faaliyetler, gerçekleştirme zamanı ve harcama miktarları ile birlikte ayrıntılı olarak ortaya konacaktır. Planlanandan farklı şekilde gerçekleşen her gelişme ve bununla ilgili tedbir ve öngörüler  detaylı bir şekilde gerekçelendirilecektir.

2017 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi*..:

2018 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi*..:

2019 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi*..:

* Gerekçelendirme kapsamında, projenin bir önceki yılın Yatırım Programında yer alan toplam bütçesi ve faaliyetlerin kapsamı esas alınarak, dolar kuru ve benzeri elde olmayan sebeplerle oluşan ilave ödenek artışı veya süre uzatımı ihtiyaçları ortaya konacaktır. Proje faaliyetlerinin kapsamına ekleme yapılmasına yönelik öneriler sadece son yılına ulaşmış projeler için, zorunlu olduğu durumlarda, makul ölçülerde ve ayrıntılı olarak gerekçelendirilerek yapılabilecektir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ek-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAŞIT ENVANTER FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MEVCUT TAŞITLAR |  |  |  | TALEP EDİLEN TAŞITLAR |  |  |  |  |  |
| Sıra No | Taşıtın Cinsi | Mülk |  | Kiralık | Başka Kurum, Vakıf, Dernekten Tahsisli | Satın Alma | Hibe | Kiralık | Satın Alma + Hibe | Diğer | Satın Alınmak İstenilen Taşıtların Toplam Tutarı |
|  |  | Kullanılan | Başka Kuruma Tahsis Edilen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-1a | Binek otomobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-1b | Binek otomobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-2 | Binek otomobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-3 | Station-Wagon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-4 | Arazi binek (En az 4, en fazla 8 kişilik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-5 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-6 | Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri için) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-7 | Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-8 | Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-9 | Panel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-10 | Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-11a | Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-11b | Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-12 | Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-13 | Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-14 | Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-15 | Ambulans (Tıbbi donanımlı) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-16 | Ambulans (Arazi hizmetleri için) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-17 | Pick-up (Kamyonet, cenaze arabası yapılmak üzere) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-18 | Motorsiklet (En fazla 600 cc.lik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-19 | Motorsiklet (En az 601 cc.lik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-20 | Bisiklet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-21a | Güvenlik önlemli binek otomobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-21b | Güvenlik önlemli servis taşıtı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-22 | Diğer taşıtlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ek-10

|  | TAŞIT TALEP FORMU (Talep Edilen Her Taşıt İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A. Genel Bilgiler: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Taşıt Talep Eden Kurum | : |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Taşıtın Kullanılacağı İl | : |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Taşıtı Kullanacak Birim | : |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Talep Edilen Taşıtın Cinsi : |  | (Lütfen Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun Ekinde Yer Alan T Cetvelindeki Kodunu Yazınız) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Taşıtın Kullanılacağı Hizmetin Türü : |  |  |  | Yolcu Taşıma |  |  | Yük ve Yolcu Taşıma |  |
|  |  |  |  |  | Yük Taşıma |  |  | Diğer |  |
|  |  |  | (Lütfen seçtiğiniz hizmet türünü açıklayınız. Tahmini ortalama yolcu sayısı ve/veya yük miktarını yazınız) |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Taşıtın Öngörülen Kullanım Sıklığı : |  |  |  | Hergün |  |  | İhtiyaç olduğunda |  |
|  |  |  |  |  | Haftada birkaç defa |  |  | Diğer |  |
| 7. | Taşıtın Yapacağı Yıllık Tahmini Km : |  |  |  | 0-10.000 km |  |  | 20.001-30.000 km |  |
|  |  |  |  |  | 10.001-20.000 km |  |  | 30.001 km ve yukarısı |  |
|  |  |  | (Yukarıda sayılanlar dışında bir performans ölçüm kriteri olması durumunda belirtiniz) |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Taşıtın Finansman Yöntemi |  | : |  | Merkezi Yönetim Bütçesi (MYB) |  |  | Döner Sermaye |  |
|  |  |  |  |  | Hibe |  |  | Öz gelir |  |
|  |  |  |  |  | MYB+Hibe |  |  | Diğer |  |
|  |  |  | (Finansman Yönteminde hibe veya diğer kaynak yer alması durumunda kaynağını lütfen yazınız (örneğin AB Hibesi vb.)) |  |  |  |  |  |  |

| 9. | Taşıtın Kullanılacağı Coğrafi Alanın Özellikleri : |  |  |  | Şehir İçi |  |  | Kasaba ve Köyler ile Dağlık Alanlar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Şehirler Arası |  |  | Diğer |  |
|  |  |  | (Lütfen seçtiğiniz coğrafi alanın gerekçesini yazınız) |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Taşıt Talep Nedeni | : |  | Değiştirme |  |  | İlave |  |  |
|  | B. Değiştirme Amacıyla Taşıt Talebi İçin Doldurulacak Bölüm (İlave Taşıt talebi halinde bir sonraki bölüme geçiniz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Mevcut Taşıtın Durumu | : | (Mevcut taşıtın durumu ve ikame taşıt temin edilmesi durumunda akıbeti yazılacaktır. Taşıt hakkında değerlendirme raporunun düzenlenip düzenlenmediği , tescil durumu, tasfiye sürecinin başlatılıp başlatılmadığı vb. bilgiler yazılacaktır) |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Mevcut Taşıtın Kullanıldığı il : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Mevcut Taşıtın Cinsi | : |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Mevcut Taşıtın Marka ve Modeli : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Mevcut Taşıtın Yaşı | : |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Mevcut Taşıtın toplam km'si : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Mevcut Taşıtın son bir yılda katettiği km : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C. İlave Taşıt Talebi İçin Doldurulacak Bölüm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | İlave Taşıt İhtiyacının Gerekçesi : |  | (Lütfen taşıt ihtiyacının mevcut taşıtlarla karşılanamamasının nedenlerini açıklayınız) |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Taşıtı Kullanacak Birimin Halihazırda Bulundurduğu Aynı CinsTaşıt Sayısı : |  | (Lütfen satın alma, hibe, kiralama vb. tüm yöntemlerle edinilmiş aynı cins taşıtları edinme türünü de belirterek yazınız) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Taşıtı Kullanacak Birimin Halihazırda Kullandığı Aynı Cins Taşıtların Yıllık Ortalama Km'si : |  | (Lütfen her bir taşıt için (kiralamalar ve hibe taşıtlar dahil) son bir yıllık yaklaşık km bilgisini yazınız) |  |  |  |  |  |  |

|  | Ek-11 |
| --- | --- |
| DÜZEY 2 (İBBS- 2) İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ KAPSAMINDA YER ALAN İLLER |  |
| DÜZEY 2 BÖLGE KODU | ###### BÖLGE KAPSAMINDAKİ İLLER |
| TR10 | ### İstanbul |
| TR21 | Tekirdağ, Edirne, Kırklareli |
| TR22 | Balıkesir, Çanakkale |
| TR31 | İzmir |
| TR32 | Aydın, Denizli, Muğla |
| TR33 | Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak |
| TR41 | Bursa, Eskişehir, Bilecik |
| TR42 | Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova |
| TR51 | Ankara |
| TR52 | Konya, Karaman |
| TR61 | Antalya, Isparta, Burdur |
| TR62 | Adana, Mersin |
| TR63 | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye |
| TR71 | Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir |
| TR72 | Kayseri, Sivas, Yozgat |
| TR81 | Zonguldak, Karabük, Bartın |
| TR82 | Kastamonu, Çankırı, Sinop |
| TR83 | Samsun, Tokat, Çorum, Amasya |
| TR90 | Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane |
| TRA1 | Erzurum, Erzincan, Bayburt |
| TRA2 | Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan |
| TRB1 | Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli |
| TRB2 | Van, Muş, Bitlis, Hakkari |
| TRC1 | Gaziantep, Adıyaman, Kilis |
| TRC2 | Şanlıurfa, Diyarbakır |
| TRC3 | Mardin, Batman, Şırnak, Siirt |

Ek-13

GAP, DAP, KOP ve DOKAP EYLEM PLANLARI KAPSAMINDA YER ALAN İLLER

| GAP EYLEM PLANI KAPSAMINDA YER ALAN İLLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ADIYAMAN | 6. | MARDİN |
| 2. | BATMAN | 7. | ŞANLIURFA |
| 3. | DİYARBAKIR | 8. | SİİRT |
| 4. | GAZİANTEP | 9. | ŞIRNAK |
| 5. | KİLİS |  |  |

| DAP EYLEM PLANI KAPSAMINDA YER ALAN İLLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AĞRI | 9. | IĞDIR |
| 2. | ARDAHAN | 10. | KARS |
| 3. | BİNGÖL | 11. | MALATYA |
| 4. | BİTLİS | 12. | MUŞ |
| 5. | ELAZIĞ | 13. | SİVAS |
| 6. | ERZİNCAN | 14. | TUNCELİ |
| 7. | ERZURUM | 15. | VAN |
| 8. | HAKKARİ |  |  |

| KOP EYLEM PLANI KAPSAMINDA YER ALAN İLLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AKSARAY | 5. | KONYA |
| 2. | KARAMAN | 6. | NEVŞEHİR |
| 3. | KIRIKKALE | 7. | NİĞDE |
| 4. | KIRŞEHİR | 8. | YOZGAT |

| DOKAP EYLEM PLANI KAPSAMINDA YER ALAN İLLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ARTVİN | 6. | RİZE |
| 2. | BAYBURT | 7. | SAMSUN |
| 3. | GİRESUN | 8. | TOKAT |
| 4. | GÜMÜŞHANE | 9. | TRABZON |
| 5. | ORDU |  |  |

Proje niteliğine göre talep analizi yerine pazar araştırması ve analizi, ihtiyaç analizi, sorun analizi, trafik etüdü vb.  teknikler kullanılabilir.